Harmonogram programu

Místo, kde žijeme

realizovaného Nadací Via ve spolupráci se skupinou Hornbach a dalšími dárci

v období říjen 2017 – leden 2019

1. 10. 2017 			začátek realizačního období projektu

### 28. – 29. 10. 2017		1. dvoudenní vzdělávací seminář na téma plánování s veřejností

### 20. – 21. 1. 2018 	2. dvoudenní seminář na téma fundraising v místních komunitách

### 11. – 12. 3. 2018	3. dvoudenní seminář na téma proces výstavby prostranství

### s veřejností

### do 30. 3. 2018  	realizace minimálně 2 plánovacích setkání s veřejností, ze kterých vzejdou podklady pro architektonické zadání obnovy/výstavby veřejného prostranství a zpracování projektu úpravy prostranství

### duben – říjen 2018  	výstavba

### září – říjen 2018  		slavnostní otevření upravených prostranství

31. 10. 2018 		konec realizačního období

### 30. 11. 2018  		odevzdání závěrečné zprávy

### leden 2019	  		slavnostní zakončení ročníku na setkání v Praze